Приложение к

постановлению администрации

Зиминского районного муниципального образования

от «09» ноября 2020 г. № 933

# Муниципальная программа

# Зиминского районного муниципального образования

«Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства

на территории Зиминского района»

(на 2021-2026 годы)

г. Зима, 2020 год

1. Паспорт муниципальной программы Зиминского районного муниципального образования «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства

на территории Зиминского района» (далее - муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства  на территории Зиминского района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии  администрации Зиминского районного муниципального образования |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы | - |
| Цель  муниципальной  программы | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий и повышение энергетической эффективности, обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства на территории Зиминского района. |
| Задачи  муниципальной  программы | 1.Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры (минимизация аварий и сбоев), обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Зиминского района.  2.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Зиминского района.  3.Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района. |
| Сроки  реализации  муниципальной программы | 2021 – 2026 годы |
| Целевые  показатели  муниципальной программы | 1.Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, обслуживающих объекты социальной сферы.  2.Количество аварий и сбоев на объектах коммунальной инфраструктуры.  3.Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.  4.Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности на территории Зиминского района  5.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1) Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района»  2) Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районе»  3) Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог Зиминского района» |
| Объемы и  источники  финансирования муниципальной программы | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Сроки  реализации | Всего по программе тыс. руб. | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024 год | 2025  год | 2026  год | | Общий объем финансирования, тыс. руб.  в т.ч. | 41565,300 | 6197,000 | 7050,100 | 7038,200 | 7260,000 | 7010,000 | 7010,000 | | областной  бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | местный  бюджет | 41565,300 | 6197,000 | 7050,100 | 7038,200 | 7260,000 | 7010,000 | 7010,000 | | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Ожидаемые  результаты реализации  муниципальной программы | 1. Увеличение модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, за период реализации программы к 2026 г. до 90%  2. Снижение количества аварий и сбоев на объектах коммунальной инфраструктуры к 2026 г. до 90%  3. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к 2026 г. до 15%.  4. Снижение расходов местного бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых бюджетными структурами Зиминского районного муниципального образования.  5. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 2026 г. до 25% |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В Зиминском районном муниципальном образовании 27 ед. котельных, из них: 23 ед. – муниципальных, 4 ед. – ведомственных. Ведомственные угольные котельные – ГБПОУ ИО «ПУ№ 39 п. Ц-Хазан», ГБПОУ ИО ХТТ г.Саянска (филиал Кимильтей) , ОГУ СО РЦ «Сосновая горка», ФГБУ «ЦЖКУ Минобороны России», работа которых направлена на производство тепловой энергии для собственных нужд и ведомственного жилищного фонда.

Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении – 8,512 км, водопроводных сетей – 60,8 км, канализационных сетей – 5,1 км.

Общая площадь жилого фонда Зиминского районного муниципального образования – 270,0 тыс. кв. м, муниципальный жилой фонд составляет – 56,5 тыс. кв. м, в том числе оборудованные центральным отоплением – 11,53 тыс. кв. м.

Водоснабжение населения и организаций Зиминского района осуществляется из 59 скважин и водоводов с. Кимильтей, с. Перевоз, д. Мордино, с. Ухтуй, с. Покровка, с. Услон, м-н. Саянская деревня уч. Буринская Дача, которые подключены к водопроводным сетям водозабора о. Шехолай и о. Черемуховый куст.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Бюджетная сфера Зиминского района включает в себя большой комплекс сооружений муниципальной собственности. В его состав входят объекты образования, культуры, административные здания администрации Зиминского районного муниципального образования.

Расходы бюджета Зиминского района на содержание этих объектов постоянно увеличиваются. В связи с этим одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов.

Для определения перечня технических и технологических мероприятий, реализация которых позволит выполнить требования законодательства по снижению энергопотребления, были проведены энергетические обследования бюджетных структур муниципальной собственности Зиминского района.

Дорожное хозяйство

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Зиминского района, составляет 707,255 км, из них автомобильные дороги общего пользования: федерального значения – 47,2 км, местного значения в границах населенных пунктов – 220 км, местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района – 73,955 км, прочих автомобильных дорог общего пользования – 366,1 км.

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Жилищно-коммунальное хозяйство

Проблема затрат на производство тепловой энергии, подъем и транспортировку воды является очень актуальной в Зиминском районе.

Для решения указанной проблемы требуется реализация мероприятий по модернизации существующих объектов коммунального назначения.

В процессе эксплуатации объекты коммунальной инфраструктуры подвергаются постоянному механическому, электрохимическому и природно-климатическому воздействию. Для поддержания их в рабочем состоянии и бесперебойном функционировании в периоды отрицательных температур требуется систематическое ежегодное проведение мероприятий по подготовке объектов коммунального назначения к отопительному периоду. Данные мероприятия включают в себя проведение текущих и капитальных ремонтов котельного и котельно-вспомогательного оборудования, сетей тепло-, водо-, электроснабжения, водонапорных башен.

В рамках муниципальной программы планируется привлечение средств из областного бюджета на проведение капитальных ремонтов объектов жилищно-коммунального хозяйства.

В связи с высокой стоимостью, указанные мероприятия целесообразно реализовывать программным методом на принципах софинансирования, с аккумуляцией средств областного и местного бюджетов.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Высокая энергоемкость при росте тарифов на энергоносители постоянно увеличивает расходы на содержание объектов бюджетной сферы. Если бы рост тарифов компенсировался повышением энергоэффективности у потребителей, то доля расходов на коммунальные услуги в их доходах не повышалась бы, и доля издержек на содержание объектов бюджетной сферы была значительно уменьшена. Энергосбережение в организациях бюджетной сферы является актуальным и необходимым условием для их нормального функционирования, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), при постоянном непрекращающемся росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии ТЭР, снизить нагрузку на электросетевое оборудование и уменьшить финансовые затраты.

Дорожное хозяйство

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Зиминского района, имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зиминского района превышали темпы восстановления и развития, 23,6 км находятся в предаварийном состоянии. Ускоренный износ автомобильных дорог общего пользования обусловлен также ростом парка автотранспортных средств и интенсивности движения, увеличением в составе транспортных потоков доли большегрузных автомобилей (как по полной массе, так и по нагрузке на ось). Следует отметить, что большинство автомобильных дорог общего пользования рассчитаны на проезд транспорта с осевыми нагрузками до 6 тонн. Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. На 1 января 2020 года доля протяженности автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 85%.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.

Применение программного метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах Зиминского района позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджета.

4. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий и повышение энергетической эффективности обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства на территории Зиминского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры (минимизация аварий и сбоев), обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Зиминского района;
2. повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Зиминского района;
3. сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района.

5. Обоснование выделения подпрограмм

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 3 подпрограмм:

1) подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района»;

2) подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районе»;

3) подпрограмма «Развитие автомобильных дорог Зиминского района».

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих бесперебойное и безопасное функционирования дорожного хозяйства, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, поступательное социально-экономическое развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики на основе модернизации и повышения энергоэффективности, работы муниципального дорожного фонда.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Зиминского районного муниципального образования в рамках муниципальной программы

Настоящая муниципальная программа не предусматривает предоставление муниципальных услуг (выполнение работ).

7. Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации | Всего по программе тыс. руб. | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| Общий объем финансирования, в т.ч. | 41565,300 | 6197,000 | 7050,100 | 7038,200 | 7260,000 | 7010,000 | 7010,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 41565,300 | 6197,000 | 7050,100 | 7038,200 | 7260,000 | 7010,000 | 7010,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Ресурсное обеспечение муниципальной программы является прогнозным, включает в себя предполагаемые средства местного и областного бюджетов, подлежит перераспределению при выделении средств соответствующих бюджетов.

8. Перечень мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования программы, подпрограммы, мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Общий объем финансирования тыс. руб. | в т.ч. планируемое из: | | |
| местный бюджет | областной бюджет | Внебюджет. источники |
| **1** | **Муниципальная программа:**  **«Развитие инженерной**  **инфраструктуры и дорожного**  **хозяйства на территории**  **Зиминского района»** | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, повышение энергетической эффективности, обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства на территории Зиминского района. | Отдел | **Всего** | **41 565,300** | **41 565,300** | **0,000** | **0,000** |
| 2021 | 6 197,000 | 6 197,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 | 7 050,100 | 7 050,100 | 0,000 | 0,000 |
| 2023 | 7 038,200 | 7 038,200 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 7 260,000 | 7 260,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 7 010,000 | 7 010,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 7 010,000 | 7 010,000 | 0,000 | 0,000 |
| **1.1** | **Подпрограмма:**  **«Модернизация объектов**  **коммунальной инфраструктуры**  **Зиминского района»** | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры , снижение затрат на текущий ремонт, обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Зиминского района. | Отдел | **Всего** | **2 630,000** | **2 630,000** | **0,000** | **0,000** |
| 2021 | 250,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 | 880,000 | 880,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2023 | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 250,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 250,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 |
| **1.** | **Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | |
| Модернизация объектов  коммунальной инфраструктуры | | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры , снижение затрат на текущий ремонт, обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Зиминского района | Отдел | 2021 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2023 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Приобретение оборудования для артезианских скважин, находящихся в муниципальной собственности | 2021-2026 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Модернизация электросетевого хозяйства находящегося в муниципальной собственности | 2021-2026 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| **2.** | **Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду** | | | | | | | |
| Подготовка объектов коммунальной  инфраструктуры к отопительному периоду | | Повышение надежности функционирования систем коммунальной  инфраструктуры | Отдел | 2021 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 | 730,000 | 730,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2023 | 350,000 | 350,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 350,000 | 350,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | Текущий ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры находящихся в муниципальной собственности | Повышение надежности функционирования систем коммунальной  инфраструктуры | Отдел | 2021-2026 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Капитальный ремонт водовода с. Батама | 2022 | 630,000 | 630,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | Капитальный ремонт водовода с. Филипповск | 2023 | 250,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | Капитальный ремонт водовода с. Сологубово | 2024 | 250,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 |
| **3.** | **Прохождение государственной экспертизы** | | | | | | | |
| Прохождение государственной экспертизы | | Вхождение в государственные и областные программы | Отдел | 2021 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2023 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 |
| **1.2** | **Подпрограмма:**  **«Энергосбережение и повышение**  **энергетической эффективности**  **в Зиминском районе»** | Рационального использования топливно-энергетических ресурсов, повышения энергетической эффективности | Комитет по  образованию администрации Зиминского  района | **Всего** | **2760,000** | **2760,000** | **0,000** | **0,000** |
| 2021 | 460,000 | 460,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 | 460,000 | 460,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2023 | 460,000 | 460,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 460,000 | 460,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 460,000 | 460,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 460,000 | 460,000 | 0,000 | 0,000 |
| **1.** | **Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов** | | | | | | | |
| 1.1 | Замена светильников в муниципальных учреждениях на энергоэффективные | Уменьшение объема  потребления ТЭР | Комитет по  образованию администрации Зиминского  района | 2021 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2023 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Замена деревянных окон на ПВХ в муниципальных учреждениях | Комитет по  образованию администрации Зиминского  района | 2021 | 300,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 | 300,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2023 | 300,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 300,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 300,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 300,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Внедрение энергосберегающих технических средств и технологий в соответствии с рекомендациями, указанными в энергетических паспортах | Комитет по  образованию администрации Зиминского  района | 2021 | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2023 | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 |
| **1.3** | **Подпрограмма:**  **«Развитие автомобильных дорог**  **Зиминского района»** | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах  Зиминского района | Отдел | **Всего** | **36175,300** | **36175,300** | **0,000** | **0,000** |
| 2021 | 5487,000 | 5487,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 | 5710,100 | 5710,100 | 0,000 | 0,000 |
| 2023 | 6078,200 | 6078,200 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 6300,000 | 6300,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 6300,000 | 6300,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 6300,000 | 6300,000 | 0,000 | 0,000 |
| **1.** | **Обеспечение сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий** | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | Отдел | 2021 | 3200,000 | 3200,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 | 3200,000 | 3200,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2023 | 3200,000 | 3200,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 3200,000 | 3200,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 3200,000 | 3200,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 3200,000 | 3200,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Текущий ремонт автомобильных дорог | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | Отдел | 2021 | 2187,000 | 2187,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 | 2410,100 | 2410,100 | 0,000 | 0,000 |
| 2023 | 2778,200 | 2778,200 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 3000,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 3000,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 3000,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Обустройство автомобильных дорог элементами в области обеспечения безопасности дорожного движения (устройство светофорных объектов, барьерного ограждения, установка дорожных знаков, камер фото-видеофиксации нарушений правил ПДД, устройство искусственного электроосвещения и т.д.) | Снижение аварийных ситуаций на автомобильных дорогах | Отдел | 2021 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2023 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| **2.** | **Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям** | | | | | | | |
| 2.1 | Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог | Восстановление конструктивных элементов автомобильных дорог | Отдел | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

9. Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | | | | |
| 2019  год  (факт) | 2020  год  (оценка) | Плановый период | | | | | |
| 2021  год  (прогноз) | 2022  год  (прогноз) | 2023  год  (прогноз) | 2024  год  (прогноз) | 2025  год  (прогноз) | 2026  год  (прогноз) |
| Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района» | | | | | | | | | | |
| 11. | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры | % | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 22. | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 23. | Развитие автомобильных дорог | % | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района» | | | | | | | | | | |
| 11. | Увеличение модернизированных объектов  коммунальной инфраструктуры | % | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 22. | Снижение количества аварий и сбоев на объектах  коммунальной инфраструктуры | % | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 23. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районе» | | | | | | | | | | |
| 21. | Снижение расходов местного бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых бюджетными структурами Зиминского района | % | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 22. | Снижение потребления энергоресурсов бюджетными структурами Зиминского района. | % | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог Зиминского района» | | | | | | | | | | |
| 21. | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, соответствующих нормативным требованиям | % | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 22. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в перечне автодорог Зиминского района, путем выполнения эксплуатационных мероприятий | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |

10. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ходом ее реализации

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Зиминского районного муниципального образования (далее - Отдел), являясь ответственным исполнителем муниципальной программы, осуществляет реализацию муниципальной программы в целом, несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации.

Отдел несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Думы Зиминского муниципального района о бюджете Зиминского районного муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

В случае изменения утвержденного решением Думы Зиминского муниципального района на текущий финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведение муниципальной программы в соответствие с решением Думы Зиминского муниципального района об утверждении бюджета ЗРМО на очередной финансовый год и плановый период осуществляется не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

 Отдел:

принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, их согласование и утверждение, а также размещение на официальном сайте администрации Зиминского района [www.rzima.ru](http://192.168.1.22/redir.hsp?url=http%3A%2F%2Fwww.rzima.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

разрабатывает меры по привлечению средств из областного бюджета и внебюджетных источников в соответствии с законодательством для реализации муниципальной программы;

формирует предложения по разработке проекта изменений в муниципальную программу;

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с [планом](http://192.168.1.22/?_h=d7ea9d32208168e5e7ec1c84ae3aa45a#Par2187) мероприятий, который разрабатывается Отделом на очередной финансовый год и содержит перечень мероприятий муниципальной программы с указанием исполнителей, сроков реализации и объемов ресурсного обеспечения, по утвержденной форме.

План мероприятий утверждается Отделом в срок не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы и направляется в Финансовое управление Зиминского районного муниципального образования и отдел по экономике, труду и охране труда, потребительскому рынку администрации Зиминского районного муниципального образования в течение 10 календарных дней со дня его утверждения.

Отдел формирует и представляет на рассмотрение рабочей группы по разработке муниципальных программ и оценке их эффективности ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, - годовой отчёт об исполнении мероприятий муниципальной программы.

Годовой отчет должен содержать:

отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года;

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год;

отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы;

пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу, иную информацию, необходимую для отражения результатов реализации муниципальной программы.

Решение о приостановлении или досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), подпрограмм либо муниципальной программы в целом принимается мэром Зиминского районного муниципального образования с учетом решения рабочей группы по разработке муниципальных программ и оценке их эффективности и оформляется постановлением администрации Зиминского районного муниципального образования.

Годовой отчет подлежит размещению Отделом на официальном сайте администрации Зиминского районного муниципального образования www.rzima.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации.

Для оценки эффективности конечных результатов муниципальной программы используются целевые индикаторы и показатели результативности, позволяющие оценить достижение установленных целей муниципальной программы. Изменение планируемых и фактически достигнутых показателей муниципальной программы рассчитывается (фиксируется) по отношению к значениям соответствующих показателей.

Основным показателем эффективности муниципальной программы является то, что в результате комплексного подхода через реализацию мероприятий муниципальной программы в полном объёме, будет возможно:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, обслуживающих объекты социальной сферы;

снижение количества аварий и сбоев на объектах коммунальной инфраструктуры Зиминского района;

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к 2026 году до10 %;

снизить расходы местного бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг потребляемых бюджетными структурами, за счёт ежегодного снижения потребления энергоресурсов в среднем не менее чем на 15% за период реализации муниципальной программы;

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 2026 году снизится до 20%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формам, представленных в приложении к муниципальной программе.

11. Подпрограммы муниципальной программы

# 11.1. Подпрограмма

# «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района»

# (далее – подпрограмма)

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии  администрации Зиминского районного муниципального образования |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | - |
| Участники  муниципальной подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры (минимизация аварий и сбоев), снижение затрат на текущий ремонт, обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Зиминского района. |
| Задачи подпрограммы | 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Зиминском районе.  2. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района  к отопительному периоду. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2026 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, обслуживающих объекты социальной сферы.  2.Количество аварий и сбоев на объектах коммунальной инфраструктуры.  3. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Объемы и  источники  финансирования подпрограммы | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Сроки реализации | Всего  тыс. руб. | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | | Общий объем  финансирования,  в т.ч. | 2630,000 | 250,000 | 880,000 | 500,000 | 500,000 | 250,000 | 250,000 | | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | местный бюджет | 2630,000 | 250,000 | 880,000 | 500,000 | 500,000 | 250,000 | 250,000 | | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  подпрограммы | 1. Снижение количества аварий и сбоев на объектах коммунальной инфраструктуры Зиминского района. 2. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к 2026 г. до 10 %. |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг - один из приоритетов государственной политики в Российской Федерации, а наличие возможности улучшения жилищных условий является важнейшим показателем повышения благосостояния населения, предпосылкой социальной и экономической стабильности государства.

В Зиминском районном муниципальном образовании 27 ед. котельных, из них: 23 ед. – муниципальных, 4 ед. – ведомственных. Ведомственные угольные котельные – ГБПОУ ИО «ПУ №39 п.Ц.Хазан», ГБПОУ ИО ХТТ г.Саянска (филиал Кимильтей) , ОГУ СО РЦ «Сосновая горка», ФГБУ «ЦЖКУ Минобороны России» , работа которых направлена на производство тепловой энергии для собственных нужд и ведомственного жилищного фонда.

Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении – 8,512 км, водопроводных сетей – 60,8 км, канализационных сетей – 5,1 км.

Общая площадь жилого фонда Зиминского районного муниципального образования – 270,0 тыс. кв. м, муниципальный жилой фонд составляет – 56,5тыс. кв. м, в том числе оборудованные центральным отоплением – 11,53 тыс. кв. м.

Водоснабжение населения и организаций Зиминского района осуществляется из 59 скважин и водоводов с. Кимильтей, с. Перевоз, д. Мордино, с. Ухтуй, с. Покровка, с. Услон, м-н. Саянская деревня уч. Буринская Дача, которые подключены к водопроводным сетям водозабора о. Шехолай и о.Черемуховый куст.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Проблема затрат на производство тепловой энергии, является очень актуальной в Зиминском районе. В связи с увеличением цен на электроэнергию будет экономически целесообразно осуществить перевод имеющихся в Зиминском районе электрокотельных на котельные, работающие на твердом топливе. Эти мероприятия существенно снизят затраты на производство тепловой энергии и соответственно тарифы на потребление тепла.

Для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий по модернизации существующих объектов коммунального назначения.

В процессе эксплуатации объекты коммунальной инфраструктуры подвергаются постоянному механическому, электрохимическому и природно-климатическому воздействию. Для поддержания их в рабочем состоянии и бесперебойном функционировании в периоды отрицательных температур требуется систематическое ежегодное проведение мероприятий по подготовке объектов коммунального назначения к отопительному периоду. Данные мероприятия включают в себя проведение текущих и капитальных ремонтов котельного и котельно-вспомогательного оборудования, сетей тепло-, водо-, электроснабжения, водонапорных башен.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры жилищного фонда муниципальных образований Зиминского района и социальной сферы;

повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Зиминского района;

расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению Зиминского района;

за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции.

4. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры (минимизация аварий и сбоев), обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Зиминского района, обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса Зиминского района путём реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов водо-, теплоснабжения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Зиминском районе;

2. подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района к отопительному периоду.

Выполнение задач позволит создать более комфортные условия для проживания населения, снизить затрат на текущий ремонт, повысить эффективность функционирования коммунальных систем и улучшить качество коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории Зиминского района.

Реализация цели и задач будет осуществляться путем выполнения мероприятий по модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Зиминского района.

5. Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации | Всего  тыс. руб. | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| Общий объем финансирования, в т.ч. | 2630,000 | 250,000 | 880,000 | 500,000 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 2630,000 | 250,000 | 880,000 | 500,000 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы является прогнозным, включает в себя предполагаемые средства местного и областного бюджетов, подлежит перераспределению при выделении средств соответствующих бюджетов.

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ходом ее реализации

Отдел, являясь ответственным исполнителем подпрограммы, осуществляет реализацию подпрограммы в целом, несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации.

Отдел несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств на реализацию подпрограммы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается решением Думы Зиминского муниципального района о бюджете Зиминского районного муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

В случае изменения утвержденного решением Думы Зиминского муниципального района на текущий финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы приведение подпрограммы в соответствие с решением Думы Зиминского муниципального района об утверждении бюджета ЗРМО на очередной финансовый год и плановый период осуществляется не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Отдел:

принимает решение о внесении изменений в подпрограмму, обеспечивает разработку проектов изменений в подпрограмму, их согласование и утверждение, а также размещение на официальном сайте администрации Зиминского района [www.rzima.ru](http://192.168.1.22/redir.hsp?url=http%3A%2F%2Fwww.rzima.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;

проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;

разрабатывает меры по привлечению средств из областного бюджета и внебюджетных источников в соответствии с законодательством для реализации подпрограммы;

формирует предложения по разработке проекта изменений в подпрограмму.

# 11.2. Подпрограмма

# «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районе»

# (далее – подпрограмма)

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районе» |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии  администрации Зиминского районного муниципального образования |
| Соисполнители  муниципальной  подпрограммы | - |
| Участники  муниципальной  подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности на территории Зиминского района |
| Задачи подпрограммы | -  Повысить эффективность использования энергоресурсов;  -  снизить в сопоставимых условиях объемы потребления воды, тепловой и электрической энергии;  -  повысить квалификацию работников муниципальных учреждений социальной сферы Зиминского районного муниципального образования по основам энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов;  -  осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по  объектам энергопотребления;  -  выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2026 годы |
| Целевые показатели  подпрограммы | Снижение расходов местного бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых бюджетными структурами Зиминского районного муниципального образования. Снижение потребления энергоресурсов бюджетными структурами Зиминского района. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Сроки реализации | Всего по программе  тыс. руб. | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | | Общий объем финансирования, в т.ч. | 2760,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | местный бюджет | 2760,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -  уменьшение объема потребления воды;  -  уменьшение объема потребления тепловой энергии;  -  уменьшение объема потребления электрической энергии;  -   снижение расходов местного бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых бюджетными структурами Зиминского районного муниципального образования. |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

Бюджетная сфера Зиминского района включает в себя большой комплекс сооружений муниципальной собственности. В его состав входят объекты образования, культуры, административные здания администрации Зиминского районного муниципального образования

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» определено, что все бюджетные учреждения:

должны быть оснащены приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии;

обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема энергии в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленного им в 2020 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%;

обязаны провести обязательное энергетическое обследование, по результатам которого должен быть составлен энергетический паспорт;

обязаны выполнять требования энергетической эффективности зданий и сооружений;

обязаны размещать заказы для государственных и муниципальных нужд с учетом требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг.

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития России и приоритетным в экономической политике Иркутской области. Повышение энергоэффективности снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Высокая энергоемкость при росте тарифов на энергоносители постоянно увеличивает расходы на содержание объектов бюджетной сферы. Если бы рост тарифов компенсировался повышением энергоэффективности у потребителей, то доля расходов на коммунальные услуги в их доходах не повышалась бы, и доля издержек на содержание объектов бюджетной сферы была значительно уменьшена.

Энергосбережение в организациях бюджетной сферы является актуальным и необходимым условием для их нормального функционирования, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), при постоянном непрекращающемся росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии ТЭР, снизить нагрузку на электросетевое оборудование и уменьшить финансовые затраты.

Расходы бюджета Зиминского района на содержание объектов находящихся в муниципальной собственности постоянно увеличиваются. В связи с этим одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов.

Анализ сложившейся ситуации показывает о необходимости реализации подпрограммы.

4. Цели и задачи подпрограммы

Основная цель подпрограммы – обеспечение рационального использования ТЭР за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности на территории Зиминского района.

Подпрограмма направлены на формирование действенных механизмов в области энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов, реализацию управленческих и технических проектов, достижения целевых ориентиров Энергетической стратегии России на период до 2030 года, Федерального Закона от 23 ноября 2009 года № 261 ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Общая оценка вклада подпрограммы в экономическое развитие заключается в обеспечении решения задачи по снижению объема потребления ТЭР муниципальными учреждениями социальной сферы к концу 2026 года не менее чем на 15% по сравнению с 2020 г.

1. Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации | Всего по программе  тыс. руб. | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| Общий объем финансирования, в т.ч. | 2760,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 2760,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы является прогнозным, включает в себя предполагаемые средства местного и областного бюджетов, подлежит перераспределению при выделении средств соответствующих бюджетов.

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ходом ее реализации

Отдел, являясь ответственным исполнителем подпрограммы, осуществляет реализацию подпрограммы в целом, несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации.

Отдел несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств на реализацию подпрограммы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается решением Думы Зиминского муниципального района о бюджете Зиминского районного муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

В случае изменения утвержденного решением Думы Зиминского муниципального района на текущий финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы приведение подпрограммы в соответствие с решением Думы Зиминского муниципального района об утверждении бюджета ЗРМО на очередной финансовый год и плановый период осуществляется не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

  Отдел:

принимает решение о внесении изменений в подпрограмму, обеспечивает разработку проектов изменений в подпрограмму, их согласование и утверждение, а также размещение на официальном сайте администрации Зиминского района [www.rzima.ru](http://192.168.1.22/redir.hsp?url=http%3A%2F%2Fwww.rzima.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;

проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;

разрабатывает меры по привлечению средств из областного бюджета и внебюджетных источников в соответствии с законодательством для реализации подпрограммы;

формирует предложения по разработке проекта изменений в подпрограмму.

11.3. Подпрограмма

«Развитие автомобильных дорог Зиминского района»

(далее – подпрограмма)

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Развитие автомобильных дорог Зиминского района |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии  администрации Зиминского районного муниципального образования |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | - |
| Участники  муниципальной подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района. |
| Задачи  подпрограммы | 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в перечне автодорог Зиминского района, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.  2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, соответствующих нормативным требованиям.  3. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Зиминского района |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2026 годы |
| Целевые  показатели  подпрограммы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.  2. Количество оформленных паспортов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района.  3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района. соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог |
| Объемы и источники финансирования  подпрограммы | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Сроки реализации | Всего  тыс. руб. | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | | Общий объем финансирования, в т.ч. | 36175,300 | 5487,000 | 5710,100 | 6078,200 | 6300,000 | 6300,000 | 6300,000 | | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | местный бюджет | 36175,300 | 5487,000 | 5710,100 | 6078,200 | 6300,000 | 6300,000 | 6300,000 | | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Ожидаемые  конечные результаты реализации  подпрограммы | 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в перечне автодорог Зиминского района, путем выполнения эксплуатационных мероприятий, к 2026 году повысится до 100%;  2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 2026 году снизится до 20%; |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Зиминского района, составляет 707,255 км, из них автомобильные дороги общего пользования: федерального значения – 47,2 км, местного значения в границах населенных пунктов – 220,0 км, местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района – 73,955 км, прочих автомобильных дорог общего пользования – 366,1 км. Постановлением администрации Зиминского районного муниципального образования № 1300 от 30.11.11 г. «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Зиминского районного муниципального образования и присвоении им идентификационных номеров» утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, в который вошли 25 автомобильных дорог общего пользования местного значения обшей протяженностью 73,955 км.

Подпрограмма направлена на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в перечне автодорог Зиминского района.

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики района, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах Зиминского района имеют стратегическое значение для Зиминского района. Они связывают обширную территорию района, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, по ним осуществляются массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам.

Параметры автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах Зиминского района соответствуют в основном IV и V категориям. В основном автомобильные дороги с гравийным покрытием, что приводит к увеличению текущих затрат на содержание. На 1 января 2020 года доля протяженности автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 80%. Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог превышают темпы восстановления и развития. Ускоренный износ автомобильных дорог обусловлен также ростом парка автотранспортных средств и интенсивности движения, увеличением в составе транспортных потоков доли большегрузных автомобилей (как по полной массе, так и по нагрузке на ось).

Рост автомобильного парка и значительное увеличение количества крупнотоннажныхтранспортных средств также приводят к преждевременному износу автомобильных дорог. Значительную долю в структуре транспортных потоков на отдельных участках автомобильных дорог составляют грузовые автомобили.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

**содержание автомобильной дороги** - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

**ремонт автомобильной дороги** - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

**капитальный ремонт автомобильной дороги** - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

**реконструкция автомобильной дороги** - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.

Важнейшим событием для дорожной отрасли Зиминского района стало создание в 2013 году муниципального дорожного фонда Зиминского района, аккумулирующего целевые средства, направляемые на содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах Зиминского района, позволяющего обеспечить дорожное хозяйство Зиминского района надежным источником финансирования. Концентрация средств районного бюджета в дорожном фонде Зиминского района позволит улучшить состояния автомобильных дорог общего пользования, повышения качества обслуживания пользователей.

В создавшейся ситуации необходимо принятие мер по качественному изменению состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах Зиминского района, чтобы снизить потери в хозяйственном комплексе, обусловленные инфраструктурными ограничениями.

1. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах Зиминского района.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

1. обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в перечне автодорог Зиминского района, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий;

2. увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, соответствующих нормативным требованиям;

3. совершенствование системы управления дорожным хозяйством Зиминского района.

1. Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации | Всего  тыс. руб. | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| Общий объем финансирования, в т.ч. | 36175,300 | 5487,000 | 5710,100 | 6078,200 | 6300,000 | 6300,000 | 6300,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 36175,300 | 5487,000 | 5710,100 | 6078,200 | 6300,000 | 6300,000 | 6300,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2021-2026 годы является прогнозным, включает в себя предполагаемые средства областного бюджета, муниципального дорожного фонда и подлежит перераспределению при выделении средств областного бюджета на объекты, указанные в плане мероприятий подпрограммы.

1. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ходом ее реализации

Отдел, являясь ответственным исполнителем подпрограммы, осуществляет реализацию подпрограммы в целом, несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации.

Отдел несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств на реализацию подпрограммы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается решением Думы Зиминского муниципального района о бюджете Зиминского районного муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

В случае изменения утвержденного решением Думы Зиминского муниципального района на текущий финансовый год и плановый период объема бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы приведение подпрограммы в соответствие с решением Думы Зиминского муниципального района об утверждении бюджета ЗРМО на очередной финансовый год и плановый период осуществляется не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Отдел:

принимает решение о внесении изменений в подпрограмму, обеспечивает разработку проектов изменений в подпрограмму, их согласование и утверждение, а также размещение на официальном сайте администрации Зиминского района [www.rzima.ru](http://192.168.1.22/redir.hsp?url=http%3A%2F%2Fwww.rzima.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;

проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;

разрабатывает меры по привлечению средств из областного бюджета и внебюджетных источников в соответствии с законодательством для реализации подпрограммы;

формирует предложения по разработке проекта изменений в подпрограмму.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района»

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района»

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение | | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| Муниципальная программа  «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района» | | | | | | | | |
| 1. | Повышение надежности  Функционирования систем коммунальной инфраструктуры | % |  |  |  |  | |  |
| 2. | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов | % |  |  |  |  | |  |
| 3. | Развитие автомобильных дорог | % |  |  |  |  | |  |
| Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района» | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры | % |  |  |  |  | |  |
| 2. | Снижение количества аварий и сбоев на объектах коммунальной инфраструктуры | % |  |  |  |  | |  |
| 3. | Снижение уровня износа объектов коммунальной  инфраструктуры | % |  |  |  |  | |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районе» | | | | | | | | |
| 1. | Снижение расходов местного бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых бюджетными структурами Зиминского района | % |  |  |  |  | |  |
| 2. | Снижение потребления энергоресурсов бюджетными структурами Зиминского района. | % |  |  |  |  | |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог Зиминского района» | | | | | | | | |
| 21. | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, соответствующих нормативным требованиям | % |  |  |  |  | |  |
| 22. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в перечне автодорог Зиминского района, путем выполнения эксплуатационных мероприятий | % |  |  |  |  | |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района»

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района»

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 20\_\_год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 20\_\_год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | …. |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районе» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | …. |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог Зиминского района» | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | …. |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района»

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию

муниципального программы

«Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства

на территории Зиминского района»

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы,  соисполнитель муниципальной программы, участник муниципальной программы, участники мероприятий | Расходы местного бюджета, тыс.руб. | | |
| план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная  программа  «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района» | всего, в том числе: |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района» | всего |  |  |  |
| ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) |  |  |  |
| Мероприятие | исполнитель мероприятия |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районе» | всего |  |  |  |
| ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) |  |  |  |
| Мероприятие | исполнитель мероприятия |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог Зиминского района» | всего |  |  |  |
| ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) |  |  |  |
| Мероприятие | исполнитель мероприятия |  |  |  |
| … |  |  |  |  |