Приложение к

Постановлению администрации

Зиминского районного

муниципального образования

№ 1062 от «20 » ноября 2015 г.

# Муниципальная программа

# Зиминского районного муниципального образования

**«Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района» на 2016-2018 годы**

# 

**1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Зиминского районного муниципального образования «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Зиминского района» на 2016-2018 годы (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации Зиминского районного муниципального образования  (далее – отдел ЖКХ, Т и С) |
| Соисполнители муниципальной программы | **\_** |
| Участники муниципальной программы | **\_** |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий и повышение энергетической эффективности, обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства на территории Зиминского района. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры (минимизация аварий и сбоев), обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Зиминского района. 2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Зиминского района. 3. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016 – 2018 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, обслуживающих объекты социальной сферы. 2. Количество аварий и сбоев на объектах коммунальной инфраструктуры. 3. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. 4. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности на территории Зиминского района 5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1) Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района» на 2016 – 2018 годы.  2) Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районе» на 2016-2018 годы.  3) Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог Зиминского района» на 2016-2018 годы. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования:  2016-2018 г.г. Всего – 13 831,366 тыс.руб., в т.ч.:  - областной бюджет – 9 300 тыс.руб.  - местный бюджет – 4 531,366 тыс.руб.  - внебюджетные источники – 0 тыс.руб.  2016 г. Всего – 13 831,366 тыс.руб., в т.ч.:  - областной бюджет – 9 300 тыс.руб.  - местный бюджет – 4 531,366 тыс.руб.  - внебюджетные источники – 0 тыс.руб.  2017 г. Всего – 0 тыс.руб., в т.ч.:  - областной бюджет – 0 тыс.руб.  - местный бюджет – 0 тыс.руб.  - внебюджетные источники – 0 тыс.руб.  2018 г. Всего – 0 тыс.руб., в т.ч.:  - областной бюджет – 0 тыс.руб.  - местный бюджет – 0 тыс.руб.  - внебюджетные источники – 0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, обслуживающих объекты социальной сферы, за период реализации программы. 2. Снижение количества аварий и сбоев на объектах коммунальной инфраструктуры Зиминского района. 3. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к 2018г. до 40%. 4. Снижение расходов местного бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых бюджетными структурами Зиминского районного муниципального образования. 5. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. |
| Система управления и контроля муниципальной программы | Управление и контроль осуществляются администрацией Зиминского районного муниципального образования. |

**2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

**Жилищно-коммунальное хозяйство.**

В Зиминском районном муниципальном образовании 21 ед. котельных, из них: 18 ед. – муниципальных, 3 ед. – ведомственных. Из 18 ед. муниципальных котельных: 2 ед. – электрокотельных, 16 ед. – угольных котельных. Ведомственные угольные котельные – ОГОУ НПО ПУ-39 п. Ц-Хазан, ОГОУ НПО ПУ-51 с. Кимильтей, ОГУ СО РЦ «Сосновая горка», работа которых направлена на обеспечение теплом собственных нужд и ведомственного жилищного фонда.

Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении – 10,21 км, водопроводных сетей – 33,4 км, канализационных сетей – 5,6 км.

Общая площадь жилого фонда Зиминского районного муниципального образования – 283,5 тыс. кв. м, муниципальный жилой фонд составляет – 44 тыс. кв. м, в том числе оборудованные центральным отоплением – 10,36 тыс. кв. м.

Водоснабжение населения и организаций Зиминского района осуществляется из 61 скважины и водоводами с. Кимильтей, с. Перевоз, д. Мордино, с. Ухтуй, с. Покровка, с. Услон, м-н. Саянская деревня уч. Буринская дача которые подключены к водоводам, идущим с водозабора о. Шехолай и водозабора о. Черемуховый куст.

**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.**

Бюджетная сфера Зиминского района включает в себя большой комплекс сооружений муниципальной собственности. В его состав входят объекты образования, культуры, административные здания администрации Зиминского районного муниципального образования.

Расходы бюджета Зиминского района на содержание этих объектов постоянно увеличиваются. В связи с этим одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов.

Для определения перечня технических и технологических мероприятий, реализация которых позволит выполнить требования законодательства по снижению энергопотребления, были проведены энергетические обследования бюджетных структур муниципальной собственности Зиминского района.

**Дорожное хозяйство.**

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Зиминского района, составляет 682,6 км, из них автомобильные дороги общего пользования: федерального значения – 47,2 км, местного значения в границах населенных пунктов – 222,4 км, местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района – 46,9 км, прочих автомобильных дорог общего пользования – 366,1 км.

**3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**Жилищно-коммунальное хозяйство.**

Проблема затрат на производство тепловой энергии, является очень актуальной в Зиминском районе. В связи с увеличением цен на электроэнергию будет экономически целесообразно осуществить перевод имеющихся в Зиминском районе электрокотельных на котельные, работающие на твердом топливе. Эти мероприятия существенно снизят затраты на производство тепловой энергии и соответственно тарифы на потребление тепла.

Для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий по модернизации существующих объектов коммунального назначения.

В процессе эксплуатации объекты коммунальной инфраструктуры подвергаются постоянному механическому, электрохимическому и природно-климатическому воздействию. Для поддержания их в рабочем состоянии и бесперебойном функционировании в периоды отрицательных температур требуется систематическое ежегодное проведение мероприятий по подготовке объектов коммунального назначения к отопительному периоду. Данные мероприятия включают в себя проведение текущих и капитальных ремонтов котельного и котельно-вспомогательного оборудования, сетей тепло-, водо-, электроснабжения, водонапорных башен.

В рамках муниципальной программы планируется привлечение средств из областного бюджета на приобретение угольных модульных котельных.

В связи с высокой стоимостью, указанные мероприятия целесообразно реализовывать программным методом на принципах софинансирования, с аккумуляцией средств областного и местного бюджетов.

**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.**

Высокая энергоемкость при росте тарифов на энергоносители постоянно увеличивает расходы на содержание объектов бюджетной сферы. Если бы рост тарифов компенсировался повышением энергоэффективности у потребителей, то доля расходов на коммунальные услуги в их доходах не повышалась бы, и доля издержек на содержание объектов бюджетной сферы была значительно уменьшена.

Энергосбережение в организациях бюджетной сферы является актуальным и необходимым условием для их нормального функционирования, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), при постоянном непрекращающемся росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии ТЭР, снизить нагрузку на электросетевое оборудование и уменьшить финансовые затраты.

**Дорожное хозяйство.**

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Зиминского района, имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Зиминского района превышали темпы восстановления и развития, 23,6 км находятся в предаварийном состоянии. Ускоренный износ автомобильных дорог общего пользования обусловлен также ростом парка автотранспортных средств и интенсивности движения, увеличением в составе транспортных потоков доли большегрузных автомобилей (как по полной массе, так и по нагрузке на ось). Следует отметить, что большинство автомобильных дорог общего пользования рассчитаны на проезд транспорта с осевыми нагрузками до 6 тонн. Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. На 1 января 2015 года доля протяженности автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 85%.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.

Применение программного метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах Зиминского района позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджета.

**4. Цели и задачи муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий и повышение энергетической эффективности обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства на территории Зиминского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры (минимизация аварий и сбоев), обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Зиминского района;
2. повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Зиминского района;
3. сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района.

**5. Обоснование выделения подпрограмм**

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 3 подпрограмм:

1) подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района» на 2016 – 2018 годы;

2) подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районе» на 2016 – 2018 годы.

3) подпрограмма «Развитие автомобильных дорог Зиминского района» на 2016-2018 годы.

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих бесперебойное и безопасное функционирования дорожного хозяйства, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, поступательное социально-экономическое развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики на основе модернизации и повышения энергоэффективности, работы муниципального дорожного фонда.

1. **Сроки реализации и ресурсное обеспечение**

**муниципальной программы**

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2016 - 2018 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства местного и областного бюджетов.

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников составляет:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации | Всего по программе тыс. руб. | 2016  год | 2017  год | 2018  год |
| Общий объем финансирования, в т.ч. | 13 831,366 | 13 831,366 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 9 300 | 9 300 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 4 531,366 | 4 531,366 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение муниципальной программы на 2016-2018 годы является прогнозным, включает в себя предполагаемые средства местного и областного бюджета, подлежит перераспределению при выделении средств соответствующих бюджетов.

1. **Перечень мероприятий муниципальной программы**

Основные мероприятия подпрограммы***«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района» на 2016 – 2018 годы***, направленные на повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры (минимизация аварий и сбоев), обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Зиминского района:

- модернизация, реконструкция объектов теплоснабжения, объектов коммунальной инфраструктуры;

- приобретение и монтаж котельного оборудования;

- подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района к отопительному периоду;

- текущий ремонт котельного оборудования и инженерных сетей.

Основные мероприятия подпрограммы ***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районе» на 2016 – 2018 годы****,* направленные на повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Зиминского района:

- внедрение энергосберегающих технических средств и технологий в соответствии с рекомендациями, указанными в энергетических паспортах, составленных по результатам энергетического обследования муниципальных учреждений социальной сферы Зиминского районного муниципального образования;

- замена ламп накаливания на светодиодные;

- замена деревянных окон на ПВХ.

Основные мероприятия подпрограммы***«Развитие автомобильных дорог Зиминского района» на 2016-2018 годы***, направленные на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в перечне автодорог Зиминского района, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий, и увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, соответствующих нормативным требованиям и совершенствование системы управления дорожным хозяйством Зиминского района:

- содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, находящихся в перечне автодорог Зиминского района;

- капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, находящихся в перечне автодорог Зиминского района, предусматривающие софинансирование из областного бюджета;

- оформление паспортов автомобильных дорог и постановка их на кадастровый учет.

Более полная информацию (с указанием сроков, источников финансирования и т.д.) отраженна в приложении к муниципальной программе «система программных мероприятий».

1. **Целевые показатели муниципальной программы**

Целевые показатели муниципальной программы являются измеримыми, непосредственно зависят от реализации цели и решения задач муниципальной программы. При подтверждении финансирования в местном и областном бюджетах «Целевые показатели муниципальной программы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» подлежат корректировке в соответствии с объемами финансирования.

Планируемые целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | |
| Отчетный год (факт) | Текущий год (оценка) | Плановый период | | |
| Первый год (прогноз) | Второй год (прогноз) | Третий год (прогноз) |
| ***Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Иркутского района» на 2016-2018 годы*** | | | | | | | |
| 11. | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры | % |  |  | 5 | 10 | 15 |
| 22. | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов | % |  |  | 5 | 10 | 15 |
| 23. | Развитие автомобильных дорог | % |  |  | 5 | 10 | 15 |
| ***Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры***  ***Зиминского района» на 2016 – 2018 годы*** | | | | | | | |
| 11. | Увеличение модернизированых объектов коммунальной инфраструктуры, обслуживающих объекты социальной сферы | % |  |  | 3 | 3 | 3 |
| 22. | Снижение количества аварий и сбоев на объектах коммунальной инфраструктуры | % |  |  | 5 | 10 | 15 |
| 23. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % |  |  | 60 | 50 | 40 |
| ***Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности***  ***в Зиминском районе» на 2016 – 2018 годы*** | | | | | | | |
| 21. | Снижение расходов местного бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых бюджетными структурами Зиминского района | % |  |  | 5 | 10 | 15 |
| 22. | Снижение потребления энергоресурсов бюджетными структурами Зиминского района. | % |  |  | 5 | 10 | 15 |
| ***Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог Зиминского района»***  ***на 2016-2018 годы.*** | | | | | | | |
| 21. | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, соответствующих нормативным требованиям | % |  |  | 5 | 5 | 5 |
| 22. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в перечне автодорог Зиминского района, путем выполнения эксплуатационных мероприятий | % |  |  | 50 | 75 | 100 |

1. **Механизм реализации муниципальной программы**

**и контроль за ходом ее реализации**

Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

**Ответственный исполнитель:**

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение;

- формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;

- принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, их согласование и утверждение;

- рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить разработку подпрограмм;

- обеспечивает размещение муниципальной программы на официальном сайте администрации Зиминского района ([www.rzima.ru](http://www.rzima.ru)), а также публикацию муниципальной программы в информационно-аналитическом, общественно-политическом еженедельнике «Вестник района»;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию о ходе реализации муниципальной программы;

- готовит отчеты о реализации муниципальной программы, представляет их в администрацию Зиминского района и в Финансовое управление Зиминского района;

- разрабатывает меры по привлечению средств из федерального, областного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Думы Зиминского муниципального района о бюджете Зиминского района на очередной финансовый год и плановый период. При сокращении (увеличении) бюджетных ассигнований в местном бюджете на основании решения Думы Зиминского муниципального района на муниципальную программу, ответственный исполнитель должен представить в Финансовое управление Зиминского района постановление администрации Зиминского района о внесении изменений в соответствующую муниципальную программу в течение 1 месяца.

Ресурсное обеспечение программы на 2016-2018 годы является прогнозным, включает в себя предполагаемые средства областного бюджета и подлежит перераспределению при выделении средств областного бюджета на объекты, указанные в плане мероприятий программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации муниципальной программы подготавливает и представляет в Финансовое управление администрации Зиминского района и в отдел по экономической и инвестиционной политике администрации Зиминского района отчет о ходе реализации муниципальной программы.

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации.

Для оценки эффективности конечных результатов муниципальной программы используются целевые индикаторы и показатели результативности, позволяющие оценить достижение установленных целей муниципальной программы. Изменение планируемых и фактически достигнутых показателей муниципальной программы рассчитывается (фиксируется) по отношению к значениям соответствующих показателей.

Основным показателем эффективности муниципальной программы является то, что в результате комплексного подхода через реализацию мероприятий муниципальной программы в полном объёме, будет возможно:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, обслуживающих объекты социальной сферы;

снижение количества аварий и сбоев на объектах коммунальной инфраструктуры Зиминского района;

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к 2018 году до 45%;

снизить расходы местного бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг потребляемых бюджетными структурами, за счёт ежегодного снижения потребления энергоресурсов в среднем не менее чем на 15% за период реализации муниципальной программы;

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 2018 году снизится до 70%.

Финансирование мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в установленном законодательством порядке за счет средств местного и областного бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Объемы финансирования муниципальной программы могут ежегодно уточняться при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы.

**12. Подпрограммы муниципальной программы**

# 12.1. Подпрограмма

# «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района»

# на 2016 – 2018 годы.

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района» на 2016 – 2018 годы (далее – подпрограмма) |
| Соисполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы | Отдел ЖКХ, т. и с. |
| Участники подпрограммы | Комитет по образованию администрации Зиминского районного муниципального образования, комитет по культуре администрации Зиминского районного муниципального образования, руководители общеобразовательных и культурно-досуговых организаций (в пределах своих полномочий). |
| Цель подпрограммы | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры (минимизация аварий и сбоев), снижение затрат на текущий ремонт, обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Зиминского района. |
| Задачи подпрограммы | 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Зиминском районе.  2. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района к отопительному периоду. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2018 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, обслуживающих объекты социальной сферы.  2.Количество аварий и сбоев на объектах коммунальной инфраструктуры.  3. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования:  2016-2018 г.г. Всего – 10 474,792 тыс.руб., в т.ч.:  - областной бюджет – 9 300 тыс.руб.  - местный бюджет – 1174,792 тыс.руб.  - внебюджетные источники – 0 тыс.руб.  2016 г. Всего – 10 474,792 тыс.руб., в т.ч.:  - областной бюджет – 9 300 тыс.руб.  - местный бюджет – 1174,792 тыс.руб.  2017 г. Всего – 0 тыс.руб., в т.ч.:  - областной бюджет – 0 тыс.руб.  - местный бюджет – 0 тыс.руб.  - внебюджетные источники –0 тыс.руб.  2018 г. Всего – 0 тыс.руб., в т.ч.:  - областной бюджет – 0 тыс.руб.  - местный бюджет – 0 тыс.руб.  - внебюджетные источники – 0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы | 1. Снижение количества аварий и сбоев на объектах коммунальной инфраструктуры Зиминского района. 2. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к 2018г. до 40%. |
| Система управления и контроля муниципальной программы | Управление и контроль осуществляются администрацией Зиминского районного муниципального образования. |

1. **Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы**

Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг - один из приоритетов государственной политики в Российской Федерации, а наличие возможности улучшения жилищных условий является важнейшим показателем повышения благосостояния населения, предпосылкой социальной и экономической стабильности государства.

В Зиминском районном муниципальном образовании 21 ед. котельных, из них: 18 ед. – муниципальных, 3 ед. – ведомственных. Из 18 ед. муниципальных котельных: 2 ед. – электрокотельных, 16 ед. – угольных котельных. Ведомственные угольные котельные – ОГОУ НПО ПУ-39 п. Ц-Хазан, ОГОУ НПО ПУ-51 с. Кимильтей, ОГУ СО РЦ «Сосновая горка», работа которых направлена на обеспечение теплом собственных нужд и ведомственного жилищного фонда.

Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении – 10,21 км, водопроводных сетей – 33,4 км, канализационных сетей – 5,6 км.

Общая площадь жилого фонда Зиминского районного муниципального образования – 283,5 тыс. кв. м, муниципальный жилой фонд составляет – 44 тыс. кв. м, в том числе оборудованные центральным отоплением – 10,36 тыс. кв. м.

Водоснабжение населения и организаций Зиминского района осуществляется из 61 скважины и водоводами с. Кимильтей, с. Перевоз, д. Мордино, с. Ухтуй, с. Покровка, с. Услон, м-н. Саянская деревня уч. Буринская дача которые подключены к водоводам, идущим с водозабора о. Шехолай и водозабора о. Черемуховый куст.

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

Проблема затрат на производство тепловой энергии, является очень актуальной в Зиминском районе. В связи с увеличением цен на электроэнергию будет экономически целесообразно осуществить перевод имеющихся в Зиминском районе электрокотельных на котельные, работающие на твердом топливе. Эти мероприятия существенно снизят затраты на производство тепловой энергии и соответственно тарифы на потребление тепла.

Для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий по модернизации существующих объектов коммунального назначения.

В процессе эксплуатации объекты коммунальной инфраструктуры подвергаются постоянному механическому, электрохимическому и природно-климатическому воздействию. Для поддержания их в рабочем состоянии и бесперебойном функционировании в периоды отрицательных температур требуется систематическое ежегодное проведение мероприятий по подготовке объектов коммунального назначения к отопительному периоду. Данные мероприятия включают в себя проведение текущих и капитальных ремонтов котельного и котельно-вспомогательного оборудования, сетей тепло-, водо-, электроснабжения, водонапорных башен.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры жилищного фонда муниципальных образований Зиминского района и социальной сферы;

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Зиминского района;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению Зиминского района;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции.

1. **Цели и задачи муниципальной подпрограммы**

Целью подпрограммы является повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры (минимизация аварий и сбоев), обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Зиминского района, обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса Зиминского района путём реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов водо-, теплоснабжения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Зиминском районе;

2. подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района к отопительному периоду.

Выполнение задач позволит создать более комфортные условия для проживания населения, снизить затрат на текущий ремонт, повысить эффективность функционирования коммунальных систем и улучшить качество коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории Зиминского района.

Реализация цели и задач будет осуществляться путем выполнения мероприятий по модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Зиминского района.

1. **Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы**

Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2016 - 2018 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников составляет:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации | Всего  тыс. руб. | 2016  год | 2017  год | 2018  год |
| Общий объем финансирования, в т.ч. | 10 474,792 | 10 474,792 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 9 300 | 9 300 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1174,792 | 1174,792 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2016-2018 годы является прогнозным, включает в себя предполагаемые средства областного бюджета и подлежит перераспределению при выделении средств областного бюджета на объекты, указанные в плане мероприятий подпрограммы.

1. **Перечень мероприятий подпрограммы**

В данном разделе приводится краткая характеристика объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского районного муниципального образования, на которых планируется провести работы по модернизации и реконструкции в рамках подпрограммы:

1. В образовательных организациях Зиминского района на водопроводных сетях и канализационных сетях необходимо провести ремонтные работы с элементами реконструкции, а также провести реконструкцию емкостей для сбора стоков.
2. В рамках модернизации и подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону планируется приобретение и монтаж котельного оборудования по теплоисточникам обслуживающих муниципальные бюджетные учреждения, а также ремонт водопроводных и тепловых сетей в муниципальных бюджетных учреждениях, а также текущие ремонты котельного оборудования и инженерных сетей.

Более полная информация по разделу отражена в Приложении подпрограммы (план мероприятий подпрограммы).

1. **Целевые показатели подпрограммы**

Целевые показатели муниципальной программы являются измеримыми, непосредственно зависят от реализации цели и решения задач муниципальной программы.

При подтверждении финансирования в районном и областном бюджетах «Целевые показатели подпрограммы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» подлежат корректировке в соответствии с объемами финансирования.

Значения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **целевого**  **показателя** | **Ед. изм.** | **Значения целевых показателей** | | | | |
| Отчетный год (факт) | Текущий год (оценка) | Первый год (прогноз) | Второй год (прогноз) | Третий год (прогноз) |
| **Задача 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Зиминском районе»** | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, обслуживающих объекты социальной сферы | % |  |  | 3 | 3 | 3 |
| **Задача 2. «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Зиминского района к отопительному периоду»** | | | | | | | |
| 2.1. | Снижение количества аварий и сбоев на объектах коммунальной инфраструктуры Зиминского района. | % |  |  | 5 | 10 | 15 |
| 2.2. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к 2018г. до 40%. | % |  |  | 60 | 50 | 40 |

1. **Механизм реализации подпрограммы и контроль**

**за ходом ее реализации.**

Реализация подпрограммы осуществляется администрацией Зиминского районного муниципального образования.

Соисполнители подпрограммы – Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации Зиминского районного муниципального образования (далее – Отдел).

Участники подпрограммы – комитет по образованию администрации Зиминского районного муниципального образования, комитет по культуре администрации Зиминского районного муниципального образования, руководители общеобразовательных и культурно-досуговых организаций (в пределах своих полномочий).

Отдел осуществляет координацию деятельности участников подпрограммы.

Подпрограмма является основанием для выделения бюджетных средств на выполнение подпрограммных мероприятий.

Исполнитель подпрограммы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации подпрограммы подготавливает и представляет в Финансовое управление Зиминского района и в отдел по экономической инвестиционной политике администрации Зиминского районного муниципального образования отчет о ходе реализации подпрограммы.

1. **Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы.

Для оценки эффективности конечных результатов подпрограммы используются целевые индикаторы и показатели результативности, позволяющие оценить достижение установленных целей подпрограммы. Изменение планируемых и фактически достигнутых показателей подпрограммы рассчитывается (фиксируется) по отношению к значениям соответствующих показателей в 2014 году.

Комплексное решение вопросов формирования эффективного механизма обеспечения модернизации коммунальной инфраструктуры и консолидации усилий органов коммунальной инфраструктуры, органов государственной власти области и органов местного самоуправления, реализация комплекса мероприятий возможны лишь в рамках подпрограммы.

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться в установленном законодательством порядке за счет средств местного и областного бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Объемы финансирования подпрограммы могут ежегодно уточняться при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2016-2018 годы является прогнозным, включает в себя предполагаемые средства областного бюджета и подлежит перераспределению при выделении средств областного бюджета на объекты, указанные в плане мероприятий подпрограммы.

# 12.2. Подпрограмма

# «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районе»

# на 2014 – 2017 годы.

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районе» на 2016 – 2018 годы (далее – подпрограмма) |
| Соисполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы | Отдел ЖКХ, т. и с. |
| Участники подпрограммы | Комитет по образованию администрации Зиминского районного муниципального образования, комитет по культуре администрации Зиминского районного муниципального образования, руководители общеобразовательных и культурно-досуговых организаций (в пределах своих полномочий). |
| Цель подпрограммы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности на территории Зиминского района |
| Задачи подпрограммы | -  Повысить эффективность использования энергоресурсов;  -  снизить в сопоставимых условиях объемы потребления воды, тепловой и электрической энергии;  -  повысить квалификацию работников муниципальных учреждений социальной сферы Зиминского районного муниципального образования по основам энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов;  -  осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления;  -  выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использованию энергоресурсов. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2018 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | Снижение расходов местного бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых бюджетными структурами Зиминского районного муниципального образования. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования:  2016-2018 г.г. Всего – 1 тыс.руб., в т.ч.:  - областной бюджет – 0 тыс.руб.  - местный бюджет – 1 тыс.руб.  - внебюджетные источники – 0 тыс.руб.  2016 г. Всего – 1 тыс.руб., в т.ч.:  - областной бюджет – 0 тыс.руб.  - местный бюджет – 1 тыс.руб.  - внебюджетные источники – 0 тыс.руб.  2017 г. Всего – 0 тыс.руб., в т.ч.:  - областной бюджет – 0 тыс.руб.  - местный бюджет – 0 тыс.руб.  - внебюджетные источники – 0 тыс.руб.  2018 г. Всего – 0 тыс.руб., в т.ч.:  - областной бюджет – 0 тыс.руб.  - местный бюджет – 0 тыс.руб.  - внебюджетные источники – 0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -  уменьшение объема потребления воды;  -  уменьшение объема потребления тепловой энергии;  -  уменьшение объема потребления электрической энергии;  -   снижение расходов местного бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых бюджетными структурами Зиминского районного муниципального образования. |

**2. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы**

Бюджетная сфера Зиминского района включает в себя большой комплекс сооружений муниципальной собственности. В его состав входят объекты образования, культуры, административные здания администрации Зиминского районного муниципального образования

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» определено, что все бюджетные учреждения:

- должны быть оснащены приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии;

- обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема энергии в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%;

- обязаны провести обязательное энергетическое обследование, по результатам которого должен быть составлен энергетический паспорт;

- обязаны выполнять требования энергетической эффективности зданий и сооружений;

- обязаны размещать заказы для государственных и муниципальных нужд с учетом требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг.

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития России и приоритетным в экономической политике Иркутской области. Повышение энергоэффективности снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.

**3. Содержание проблемы**

**и обоснование необходимости ее решения**

Высокая энергоемкость при росте тарифов на энергоносители постоянно увеличивает расходы на содержание объектов бюджетной сферы. Если бы рост тарифов компенсировался повышением энергоэффективности у потребителей, то доля расходов на коммунальные услуги в их доходах не повышалась бы, и доля издержек на содержание объектов бюджетной сферы была значительно уменьшена.

Энергосбережение в организациях бюджетной сферы является актуальным и необходимым условием для их нормального функционирования, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), при постоянном непрекращающемся росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии ТЭР, снизить нагрузку на электросетевое оборудование и уменьшить финансовые затраты.

Расходы бюджета Зиминского района на содержание объектов находящихся в муниципальной собственности постоянно увеличиваются. В связи с этим одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов.

Анализ сложившейся ситуации показывает о необходимости реализации подпрограммы.

**4. Цели и задачи подпрограммы**

Основная цель подпрограммы – обеспечение рационального использования ТЭР за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности на территории Зиминского района.

Подпрограмма направлены на формирование действенных механизмов в области энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов, реализацию управленческих и технических проектов, достижения целевых ориентиров Энергетической стратегии России на период до 2030 года, Федерального Закона от 23 ноября 2009 года № 261 ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Общая оценка вклада подпрограммы в экономическое развитие заключается в обеспечении решения задачи по снижению объема потребления ТЭР муниципальными учреждениями социальной сферы к концу 2018 года не менее чем на 15% по сравнению с 2009 г.

**5. Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы**

Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2016 - 2018 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников составляет:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации | Всего по программе  тыс. руб. | 2016  год | 2017  год | 2018  год |
| Общий объем финансирования, в т.ч. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 1 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1 | 1 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2016-2018 годы является прогнозным, включает в себя предполагаемые средства областного бюджета и подлежит перераспределению при выделении средств областного бюджета на объекты, указанные в плане мероприятий подпрограммы.

1. **Перечень мероприятий подпрограммы**

В период с 2016 по 2018 год планируется внедрение энергосберегающих технических средств и технологий в соответствии с рекомендациями, указанными в энергетических паспортах, составленных по результатам энергетического обследования муниципальных учреждений социальной сферы Зиминского районного муниципального образования.

По результатам энергетического обследования бюджетных структур составлен перечень рекомендуемых мероприятий, сгруппированных в зависимости от объема затрат на их реализацию, величины ожидаемого срока окупаемости, величины единовременных затрат, а именно:

- Обучение лиц ответственных за реализацию энергоэффективных мероприятий, на курсах повышения квалификации специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- По результатам проведенных обязательных энергетических обследований бюджетных структур Зиминского района, изменение и корректировка программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- Учет экономического эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий в натуральном и денежном выражениях;

- Установка приборов учета потребления ТЭР в зданиях бюджетных структур находящихся в муниципальной собственности Зиминского района;

- Промывка системы отопления в зданиях бюджетных структур находящихся в муниципальной собственности Зиминского района;

- Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления в зданиях бюджетных структур находящихся в муниципальной собственности Зиминского района;

- Замена ламп накаливания на светодиодные в зданиях бюджетных структур находящихся в муниципальной собственности Зиминского района;

- Установка датчиков освещенности для автоматического управления наружным освещением в зданиях бюджетных структур находящихся в муниципальной собственности Зиминского района;

- Ремонт системы отопления с заменой трубопроводов, арматуры, существующих отопительных приборов на алюминиевые радиаторы. Установка термостатических клапанов на отопительных приборах, балансировочных клапанов на стояках системы отопления в зданиях бюджетных структур находящихся в муниципальной собственности Зиминского района;

- Замена деревянных окон на ПВХ, в зданиях бюджетных структур находящихся в муниципальной собственности Зиминского района;

- Утепление ограждающих конструкций зданий (утеп. внешних стен, чердачных помещений, ремонт фасада) бюджетных структур находящихся в муниципальной собственности Зиминского района.

1. **Целевые показатели подпрограммы**

Целевые показатели муниципальной программы являются измеримыми, непосредственно зависят от реализации цели и решения задач муниципальной программы.

При подтверждении финансирования в районном и областном бюджетах «Целевые показатели подпрограммы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» подлежат корректировке в соответствии с объемами финансирования.

Значения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора | | | | |
| Отчет год  (факт) | Тек. год  (оценка) | Плановый период | | |
| 2016 г.  (прогноз) | 2017 г.  (прогноз) | 2018 г.  (прогноз) |
| 1 | Снижение расходов местного бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых бюджетными структурами Зиминского района | % |  |  | 5 % | 10 % | 15 % |
| 2 | Снижение потребления энергоресурсов бюджетными структурами Зиминского района. | % |  |  | 5 % | 10 % | 15 % |

**8. Механизм реализации подпрограммы и контроль**

**за ходом ее реализации.**

Реализация подпрограммы осуществляется администрацией Зиминского районного муниципального образования.

Соисполнители подпрограммы – Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации Зиминского районного муниципального образования (далее – Отдел).

Участники подпрограммы – комитет по образованию администрации Зиминского районного муниципального образования, комитет по культуре администрации Зиминского районного муниципального образования, руководители общеобразовательных и культурно-досуговых организаций (в пределах своих полномочий).

Отдел осуществляет координацию деятельности участников подпрограммы.

Подпрограмма является основанием для выделения бюджетных средств на выполнение подпрограммных мероприятий.

Исполнитель подпрограммы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации подпрограммы подготавливает и представляет в Финансовое управление Зиминского района и в отдел по экономической инвестиционной политике администрации Зиминского районного муниципального образования отчет о ходе реализации подпрограммы.

1. **Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы.

Основным показателем эффективности подпрограммы является то, что в результате комплексного подхода к задаче энергосбережения через реализацию в полном объёме мероприятий подпрограммы будет возможно:

-        обеспечить рациональное использование тепловой энергии, электроэнергии и холодной воды;

-        снизить расходы бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению и электроэнергии, потребляемых бюджетными структурами, за счёт ежегодного снижения потребления энергоресурсов не ниже 3%;

-        оплачивать фактическое, а не расчетное (нормативное) потребление тепловой энергии и холодной воды;

-        экономическая эффективность подпрограммы определяется снижением расходов местного бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг в среднем не менее чем на 15% за период реализации подпрограммы.

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться в установленном законодательством порядке за счет средств местного и областного бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Объемы финансирования подпрограммы могут ежегодно уточняться при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2016-2018 годы является прогнозным, включает в себя предполагаемые средства областного бюджета и подлежит перераспределению при выделении средств областного бюджета на объекты, указанные в плане мероприятий подпрограммы.

**12.3. Подпрограмма**

**«Развитие автомобильных дорог Зиминского района»**

**на 2016-2018 годы.**

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие автомобильных дорог Зиминского района» на 2016-2018 годы.  (далее – подпрограмма) |
| Соисполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы | Отдел ЖКХ, т. и с. |
| Участники подпрограммы | \_ |
| Цель подпрограммы | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района. |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в перечне автодорог Зиминского района, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.  2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, соответствующих нормативным требованиям.  3. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Зиминского района |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2018 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.  2. Количество оформленных паспортов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района.  3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района. соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог |
| Объемы и источники финансирования  подпрограммы | Объем финансирования:  2016-2018 г.г. Всего – 3 355,574 тыс.руб., в т.ч.:  - областной бюджет – 0 тыс.руб.  - местный бюджет – 3 355,574 тыс.руб.  - внебюджетные источники – 0 тыс.руб.  2016 г. Всего – 3 355,574 тыс.руб., в т.ч.:  - областной бюджет – 0 тыс.руб.  - местный бюджет – 3 355,574 тыс.руб.  2017 г. Всего – 0 тыс.руб., в т.ч.:  - областной бюджет – 0 тыс.руб.  - районный бюджет – 0 тыс.руб.  - внебюджетные источники – 0 тыс.руб.  2018 г. Всего – 0 тыс.руб., в т.ч.:  - областной бюджет – 0 тыс.руб.  - районный бюджет – 0 тыс.руб.  - внебюджетные источники – 0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в перечне автодорог Зиминского района, путем выполнения эксплуатационных мероприятий, к 2018 году повысится до 100%;  2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 2018 году снизится до 70%. |

**2. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы**

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Зиминского района, составляет 682,6 км, из них автомобильные дороги общего пользования: федерального значения – 47,2 км, местного значения в границах населенных пунктов – 222,4 км, местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района – 46,9 км, прочих автомобильных дорог общего пользования – 366,1 км. Постановлением администрации Зиминского районного муниципального образования № 1300 от 30.11.11 г. «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Зиминского районного муниципального образования и присвоении им идентификационных номеров» утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, в который вошли 14 автомобильных дорог общего пользования местного значения обшей протяженностью 46,9 км.

Подпрограмма направлена на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в перечне автодорог Зиминского района.

**3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики района, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах Зиминского района имеют стратегическое значение для Зиминского района. Они связывают обширную территорию района, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, по ним осуществляются массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам.

Параметры автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах Зиминского района соответствуют в основном IV и V категориям. В основном автомобильные дороги с гравийным покрытием, что приводит к увеличению текущих затрат на содержание. На 1 января 2015 года доля протяженности автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 85%. Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог превышают темпы восстановления и развития. Ускоренный износ автомобильных дорог обусловлен также ростом парка автотранспортных средств и интенсивности движения, увеличением в составе транспортных потоков доли большегрузных автомобилей (как по полной массе, так и по нагрузке на ось).

Рост автомобильного парка и значительное увеличение количества крупнотоннажных транспортных средств также приводят к преждевременному износу автомобильных дорог. Значительную долю в структуре транспортных потоков на отдельных участках автомобильных дорог составляют грузовые автомобили.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

**содержание автомобильной дороги** - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

**ремонт автомобильной дороги** - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

**капитальный ремонт автомобильной дороги** - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

**реконструкция автомобильной дороги** - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.

Важнейшим событием для дорожной отрасли Зиминского района стало создание в 2013 году муниципального дорожного фонда Зиминского района, аккумулирующего целевые средства, направляемые на содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах Зиминского района, позволяющего обеспечить дорожное хозяйство Зиминского района надежным источником финансирования. Концентрация средств районного бюджета в дорожном фонде Зиминского района позволит улучшить состояния автомобильных дорог общего пользования, повышения качества обслуживания пользователей.

В создавшейся ситуации необходимо принятие мер по качественному изменению состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах Зиминского района, чтобы снизить потери в хозяйственном комплексе, обусловленные инфраструктурными ограничениями.

**4. Цели и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах Зиминского района.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

1. обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в перечне автодорог Зиминского района, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий;

2. увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, соответствующих нормативным требованиям;

3. совершенствование системы управления дорожным хозяйством Зиминского района.

**5. Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы**

Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2016 - 2018 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников составляет:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации | Всего  тыс. руб. | 2016  год | 2017  год | 2018  год |
| Общий объем финансирования, в т.ч. | 3 355,574 | 3 355,574 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 3 355,574 | 3 355,574 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2016-2018 годы является прогнозным, включает в себя предполагаемые средства областного бюджета, муниципального дорожного фонда и подлежит перераспределению при выделении средств областного бюджета на объекты, указанные в плане мероприятий подпрограммы.

1. **Перечень мероприятий подпрограммы**

Основные мероприятия подпрограммынаправленные на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в перечне автодорог Зиминского района, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий, и увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, соответствующих нормативным требованиям и совершенствование системы управления дорожным хозяйством Зиминского района:

- содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, находящихся в перечне автодорог Зиминского района;

- капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, находящихся в перечне автодорог Зиминского района, предусматривающие софинансирование из областного бюджета;

- совершенствование системы управления дорожной деятельности Зиминского района, оформление паспортов автомобильных дорог и постановка их на кадастровый учет.

Более полная информация по разделу отражена в Приложении подпрограммы (план мероприятий подпрограммы).

1. **Целевые показатели подпрограммы**

Целевые показатели муниципальной программы являются измеримыми, непосредственно зависят от реализации цели и решения задач муниципальной программы.

При подтверждении финансирования в местном и областном бюджетах «Целевые показатели подпрограммы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» подлежат корректировке в соответствии с объемами финансирования.

Значения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **целевого**  **показателя** | **Ед. из.** | **Значения целевых показателей** | | | | |
| Отчетный год (факт) | Текущий год (оценка) | Первый год (прогноз) | Второй год (прогноз) | Третий год (прогноз) |
| **Задача 1. «Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в перечне автодорог Зитминского района, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий»** | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в перечне автодорог Зиминского района, путем выполнения эксплуатационных мероприятий | % |  |  | 50 % | 75 % | 100 % |
| **Задача 2. «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, соответствующих нормативным требованиям»** | | | | | | | |
| 2.1. | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, соответствующих нормативным требованиям | % |  |  | 5 % | 5 % | 5 % |

**8. Механизм реализации подпрограммы и контроль**

**за ходом ее реализации.**

Реализация подпрограммы осуществляется администрацией Зиминского районного муниципального образования.

Соисполнители подпрограммы – Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации Зиминского районного муниципального образования (далее – Отдел).

Отдел осуществляет координацию деятельности участников подпрограммы.

Подпрограмма является основанием для выделения бюджетных средств на выполнение подпрограммных мероприятий.

Соисполнитель подпрограммы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации подпрограммы подготавливает и представляет в Финансовое управление Зиминского района и в отдел по экономической инвестиционной политике администрации Зиминского районного муниципального образования отчет о ходе реализации подпрограммы.

1. **Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Эффективность реализации подпрограммы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

«Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения дорожных условий, для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования. К числу социально-экономических последствий модернизации и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения относятся:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

- снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет строительства и капитального ремонта дорог;

- снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к достижению следующих результатов:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в перечне автодорог Зиминского района, путем выполнения эксплуатационных мероприятий, к 2018 году повысится до 100%;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 2018 году снизится до 70%..

Это позволит решить следующие задачи подпрограммы:

1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в перечне автодорог Зиминского района, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.

2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Зиминского района, соответствующих нормативным требованиям.

3. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Зиминского района.